附件1

西藏自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全文明措施费使用管理办法

（征求意见稿）

第一条 为加强对房屋建筑和市政基础设施工程安全防护、文明施工措施费用的管理，保证建筑工程安全生产和文明施工所需费用有效投入并专款专用，预防安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办〔2005〕89号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号），结合我区实际，制定本办法。

第二条 在自治区行政区域内，新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程和拆除工程（以下简称建筑工程）的造价管理、招标投标、施工等建筑活动必须遵循本办法。

第三条 本办法所称安全防护、文明施工措施费用（以下简称安全措施费），是指在建筑工程施工期间，施工作业区、办公区、生活区按照国家及自治区现行的建筑施工安全、文明施工环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件与生活条件和作业环境文明施工设施的费用（详见附表）。

安全措施费按照“筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效”的原则进行管理。

第四条 自治区各级住房和城乡建设行政主管部门及所属建筑工程安全监督机构在各自职责范围内，负责本行政区域内安全措施费使用的监管工作。

第五条 建设单位在编制工程概（预）算或标底时，应根据工程情况，按照本办法及西藏自治区建筑工程定额及计价标准，确定安全措施费，安全措施费以建筑安装工程造价为计提依据，房屋建筑工程提取标准不低于3%，市政基础设施工程提取标准不低于1.5%；有特殊要求，以及危险性较大的房屋建筑和市政基础设施工程，可根据实际情况增加安全措施费提取比例；安全措施费为不可竞争性费用，不得删减，在计价中单列并计入总价，实行单列支付、专款专用。

本办法实施前建设工程项目已经完成招投标并签订合同的，企业安全生产费用按照原规定提取标准执行。

第六条 工程招标时，招标人或其委托的招标代理机构应当按照国家及自治区现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，结合工程实际，在招标文件中单独列出安全防护、文明施工措施项目清单，明确安全措施费用计取、使用等相关要求。安全措施费不得参与投标竞价。

第七条 投标人应当根据国家及自治区现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，结合工程特点、工期进度和作业环境等，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施，并单独报价。

第八条 建设单位在与中标单位签订施工承包合同时，应当在合同中明确安全措施费用总额、使用要求、调整方式等条款。

建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工建设前，向承包单位支付至少50%安全措施费。剩余部分按照合同约定的过程结算及进度款支付程序支付；工程结算时，根据相关计价规定对安全措施费进行调整和结算。实行工程总承包的，总承包单应当在合同中单独约定并于分包工程开工前，将至少50%安全措施费直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

第九条 建设单位在申请领取《施工许可证》前，必须向工程所在地住房和城乡建设主管部门提交安全措施费组成项目、金额及使用计划等有关资料。住房和城乡建设主管部门在审核颁发施工许可证时，应当对建筑工程是否落实安全措施费进行审查，对不具备条件的，不予核发《施工许可证》。

第十条 安全措施费用是预防施工安全事故的必要投入，任何单位和个人，不得批准减免、缓支、挪用。

第十一条 施工单位应当认真落实安全生产各项保障措施，确保安全措施费用有效投入，在项目管理中单独列出安全措施费用项目清单。符合本办法规定的企业安全措施费支出应当取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。

第十二条 总、分包施工单位应当建立安全措施费用管理制度，设立安全措施费用专项账户，确保专款专用。施工单位为职工缴纳的工伤、医疗等保险费用和建设项目工伤保险费用，以及本企业职工薪酬、福利，不得从安全措施费中支出。企业从业人员发现报告事故隐患的奖励支出从企业安全措施费中列支。

第十三条 工程监理单位应当按照有关规定对施工单位落实使用安全措施费用情况进行监督检查，督促施工单位按照规定投入、使用安全措施费用。

对未按照规定使用安全措施费用，安全防护、文明施工措施未落实的，监理单位有权责令其立即整改。对施工单位拒不整改或未按期完成整改的，工程监理单位应当及时向建设单位及当地住房城乡建设行政主管部门报告，必要时可责令暂停施工。

工程监理单位未按本规定对安全生产、文明施工措施情况进行现场监理的，应承担相应安全监理责任。

第十四条 工程所在地住房和城乡建设行政主管部门及其建筑安全监督机构，应当根据国家及自治区有关建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准等规定，对安全措施费支付和使用等情况进行监督检查。

第十五条 符合本办法拨付条件，建设单位无正当理由不予批准拨付，工程所在地住房和城乡建设行政主管部门应当责令限期改正。

第十六条 超出施工合同中明确的安全措施费用总额，保障生产安全所需的其他措施费用，在施工合同条件不变的情况下，施工单位应当自行承担。

第十七条 招标人或招标代理机构未单独列出安全措施费项目清单的或招标文件中未明确安全措施费单列的，建设工程招投标管理部门不予审核批准招标文件，未经批准招标的中标无效，由建设工程招投标管理部门责令重新招标。

投标人未单列安全措施费或单列但删减的，以及对建设单位提出安全防护、文明施工措施其他要求的费用未一并计入安全措施费的，评标时视为不响应招标文件实质性要求或违反国家有关法规，作废标处理。

第十八条 建设单位未提供安全措施费，对施工单位提出施工要求的，由住房和城乡建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第五十四、五十五条规定处罚。

第十九条 施工单位挪用安全措施费的，由住房和城乡建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第六十三条规定处罚，并视为不良行为计入企业信用档案。

第二十条 施工单位未及时落实安全防护、文明施工措施或安全防护、文明施工措施不符合安全生产法律、法规、规章和标准规范的,由住房和城乡建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二、六十四、六十五条规定处罚，并视为不良行为记入企业信用档案。

总承包单位未及时向分包单位拨付安全措施费，造成分包单位安全防护、文明施工措施落实不到位导致发生事故的，由总承包单位负主要责任。

第二十一条 监理单位未履行本办法的安全监理责任，由住房和城乡建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定处罚，并视为不良行为记入企业信用档案。

第二十二条 非公开招投标的建筑工程、可参照本办法执行。

第二十三条 本办法自2023年 月 日起施行，本办法由西藏自治区住房和城乡建设厅负责解释。

附件：安全防护、文明施工措施费用组成

安全防护、文明施工措施费用组成

附件

| 费用内容 |  |
| --- | --- |
| 安全施工费 | 1.完善、改造和维护安全防护设施设备费用（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出。 2.应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出。 3.开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出（含“智慧化工地”建设所需费用）。 4.安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出。 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。 6.安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出。 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。 8.安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出。 9.安全生产责任保险支出。 10.与安全生产直接相关的其他支出。 |
| 文明施工费 | 1.安全文明施工标志及标牌的购置、安装费用。 2.临时围挡墙面的美化（内外抹灰、刷白、标语、彩绘等）、维护、保洁费用。 3.现场临时办公及生活设施，包括办公、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、医疗保健室、学习娱乐活动室等墙地面贴砖、地面硬化等装饰装修费用，以及符合安全、卫生、通风、采光、防火要求的设施费用。 4.现场出入口、施工操作场地、现场临时道路硬化、拆除、清运及弃渣费用。 5.车辆冲洗设施及冲洗保洁费用、现场卫生保洁费用。 6.现场临时绿化费用。 7.控制扬尘、噪声、废气费用。 8.临时设施的保温隔热措施费用。 9.临时占道施工协助交通管理费用。 10.施工围挡封闭施工费用。 11.建筑施工垃圾清运及弃渣费用。 12.易洒漏物质密闭运输费用。 13.现场临时医疗、救援及保健物品的配置费用。 14.生产工人防暑降温费、防寒保暖费用。 15.创建安全文明生产标准化工地费用。 16.其他文明施工费用。 |
| 环境保护费 | 施工现场为达到环保等有关部门要求所需要的各项费用。 |
| 临时设施费 | 包括临时办公、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、医疗保健室、学习娱乐活动室、材料仓库、加工厂、施工围墙、人行便道、构筑物以及施工现场范围内建筑物（构筑物）沿外边起50m以内的供（排）水管道（沟）、供电管线等设施的搭设、维修、拆除、清理和摊销等费用。 |